附件

重点任务责任清单

| 序号 | 任务 | 责任单位 | 责任人 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 士元片超级版美丽乡村大花园建设实施方案 | 县府办 |  | 2018年7月 |
| 2 | 制定黄茶综合体、风情小镇集聚安置小区有情规划设计 | 规划局 农业局 奔康公司 模环乡 |  | 2018年7月 |
| 4 | 农整搬迁异地集聚安置实施意见 | 国土局 |  | 2018年5月 |
| 5 | 农村宅基地换公寓实施方案 | 国土局 |  | 2018年7月 |
| 6 | 农村宅基地有偿退出、流转、收储暂行办法 | 国土局 |  | 2018年7月 |
| 7 | 乡村振兴农业产业培育政策 | 农办 |  | 2018年7月 |
| 8 | “户情”“房情”“地情”调查、测量、清点等 | 公安局 模环乡 规划局 国土局 |  | 2018年8月 |
| 9 | 农民搬迁安置 | 模环乡 农办 奔康公司 |  | 2019年5月 — 2020年12月 |
| 10 | 宅基地拆除复垦 | 模环乡 |  | 2019年12月 |
| 11 | 两家茶场搬迁 | 模环乡 |  | 2019年12月 |
| 12 | 污染企业关停 | 模环乡 经信局 工业园区 |  | 2019年5月 |
| 13 | 土地综合整治 | 国土局 |  | 2019年5月 |
| 14 | “龙谷”茶旅综合体建设 | 招商局 农业局 农办 旅委 水利局 |  | 2019年12月 |
| 15 | 茶旅综合体路网配套 | 交通局 |  | 2019年12月 |
| 16 | 集聚小区及配套设施建设 | 农办 奔康公司 |  | 2019年12月 |
| 17 | 卫生院或卫生室配套 | 卫计局 |  | 2019年12月 |
| 18 | 农贸市场（菜市场）配套 | 商粮局 |  | 2019年12月 |