附件七：

10万元以上工程流程图

村两委联席会议决议

村民（社员）代表会议决议

进镇交易平台招投标，

镇招标限额以上进县交易平台

村监委全程监督

签订合同

1.村民（社员）代表会议决议；

2.中标通知书；

3.合同；

4.验收资料；

5.审价资料；

6.增加工程量未超中标价 10%，附镇监管办审批同意的变更资料；

7.超中标价 10%—20%的，事先应村两委讨论决定并通过村民（社员）代表大会表决，提交书面申请，经镇监管办审核、镇党委会研究讨论通过后方可实施；

8.累计变更超中标价 20%的，工程增加部分项目不得结算。

组织实施，并对工程监管

组织工程验收

实施结果公开

竣工结算审价

报镇“三资”管理服务中心结算

**组织工程验收**