目录

# 构设置及部门职责

## 第一条  项目部机构设置

原则上，项目部统一设置为“六部一室”：安全环保部、工程部、技术质量部、经营部、财务部、物资设备管理部、综合办公室。

## 第二条 安全环保部

（一）坚持宣传、贯彻、落实“安全第一、预防为主、综合管理”的方针；学习贯彻、落实国家、行业、地方政策和公司安全生产管理制度；

（二）组织实施上一级行政主管部门的考核和安全生产工作任务，按规定及时向上一级呈报环境/职业健康安全统计等报表；具体负责与地方安全部门的业务沟通；

（三）编制年度安全生产和阶段安全工作计划，负责监视现场作业层工序安全专项方案实施；负责分部分项工程安全交底、安全措施的落实；定期组织开展季度、半年安全生产综合检查；

（四）负责组织辨识项目环境因素、危险源，建立隐患排除治理体系，制定并组织实施重大危险源控制措施、重要环境因素控制措施，并保持有效运行；组织开展现场人员的职业健康安全教育和质量教育；

（五）负责加强对现场的监督检查，开展隐患排查治理，及时制止违章操作行为，消除环境危害及危险因素；

（六）负责现场特种设备管理；负责现场特殊作业人员资格证书管理工作，登记造册并保存证件的复印件；

（七）负责环境管理体系运行工作，组织现场环境管理及现场文明施工管理；

（八）负责项目视频监控装置的安装与日常管理；协助或组织现场安全事故和道路交通事故调查处理工作；负责自然灾害的应急处置；

（九）负责施工现场和临时住所、食堂的消防管理，开展消防演练；制定项目劳动防护用品、保健津贴发放规定，监督检查发放情况；

（十）根据在建工程特点和环境变化，提前发出安全生产预警提示和要求；制定并实施各类事故及突发事件应急预案，适时组织演练；

（十一）协助有关部门和单位搞好职业病和各种职业危险情况的调查、分析，研究和实施防治工作；

## 第三条 工程部

（一）负责总图管理，具体负责开工前各项施工准备工作，起草开工报告；

（二）负责项目策划管理工作，编制项目施工组织策划并组织实施；

（三）参加编制项目总规划、项目组织设计、施工资源采购总规划，负责编制年、季、月、周施工进度计划，经批准后具体组织控制；

（四）参与职责权限内的工程分包、劳务分包、工程物资等采购招标工作；

（五）负责组织施工设备进退场、试车、验收、作业调度； 组织对工程分包方、劳务分包方进退场验证、作业调度、工程验收；

（六）履行三标一体化管理体系分配的管理职责；

（七）负责控制关键工序、特殊工序，管理现场加工件和现场计量工作，组织消除项目实施过程中潜在的危险因素；负责组织专业工序交接和工程成品(半成品)维护；

（八）负责收集、整理和处理顾客对工程质量、工期和服务的信息，实施顾客满意度的监视和测量，并上报顾客满意度调查报告；

（九）负责及时、准确向二级公司上报工程网络计划、工程项目重大节点完成情况月报、分包商季度评价报表和资源配置情况及问题；

（十）参与工程结算；

（十一）负责工程调度和工程日记管理。

## 第四条 技术质量部职责

（一）负责管理施工图纸、设计变更通知书、采用的技术标准和验收规范；

（二）负责承办施工图纸自审事宜，参加图纸会审；

（三）负责编制和组织实施单位工程施工方案、安全专项方案、特殊过程作业指导书及试车方案或技术竣工方案，具体组织新技术在施工过程中的应用；

（四）负责办理工程签证、工程联系单等手续，以及同业主其他工程技术事项的沟通；

（五）负责单位工程、分部、分项工程划分，检验批划分；

（六）负责项目工程技术资料管理，组织工程资料收集、整理， 注重拍摄和收集工程影像技术资料；

（七）具体办理技术竣工和交工手续，负责工程技术资料的整理、移交；

（八）负责组织工程总结编制工作；

（九）负责编制项目技术质量策划并组织实施；

（十）履行三标一体化管理体系分配的管理职责；

（十一）组织开展现场人员的质量教育；

（十二）负责编制实施项目质量计划并组织实施；

（十三）参与工程分包、劳务分包和安全物资等招标采购工作；

（十四）负责监视现场作业层工序质量专项方案实施；负责分部分项工程质量专检活动的落实；

（十五）具体负责检查工序质量、分部分项工程质量；进行单位工程质量评定；行使工程实体质量否决权；

（十六）按公司制度要求负责项目创优创奖计划编制及实施；

（十七）具体负责与业主、监理、地方质量监督部门的业务沟通；

（十八）负责一般及以上质量事故(不合格品)报告和处置后的质量复检及不合格信息统计上报；

（十九）负责编制工程质量统计报表、质量事故报告，按时限要求上报公司；

（二十）负责组织竣工验收交工的各项相关工作；

（二十一）负责项目系统业务模块的实施与管理工作。

## 第五条 经营部职责

（一）负责组织编制和实施本项目制造成本实施计划及成本预算；合理确定预计总成本、预计总收入；审核分包工程施工图预算/ 工程量清单计价预算；

（二）负责审核本项目工程设备、工程分包、工程材料、劳务分包采购价格和施工设备租赁等价格；

（三）负责向业主及时报送、审核施工图预算/工程量清单计价预算，催收工程款；

（四）负责项目经营策划编制并组织实施，开展好项目的二次经营工作；

（五）负责分包单位的经营过程管理，组织工程进度款审核，负责组织分包工程决算；

（六）负责管理工程合同及项目其他合同，承办关于施工图预算、材料预算编制；

（七）严格按照公司集约化、程式化要求，负责项目经理部公开招标投标的日常工作；

（八）负责在本项目初期下达经项目经理批准的成本实施计划，组织成本核算，按时编制成本分析报告，并及时上报；

（九）对项目物资采购计划进行审核；

（十）参与公司物资集中采购招标评审和合同评审；

（十一）参与公司物资集中采购成本管控；

（十二）负责项目风险管理，组织落实公司风险控制的各项措施；

（十三）负责劳动定额、机械台班定额和材料消耗定额的管理；

（十四）协助项目经理监督资金使用，负责工程款回收和期间债权债务清付，办理工程决算和索赔工作；

（十五）履行三标一体化管理体系分配的管理职责；

（十六）负责工程预结算资料的收集、整理工作（包括蓝图、签证、变更、联系单等）；

（十七）负责及时、准确的编报经营方面的各类统计报表，每月进行经济活动分析；

（十八）负责工程项目决算，组织工程结算书的编制、审核及上报工作；

（十九）负责编制项目的经营工作总结；

（二十）负责项目人工成本控制事宜。

## 第六条  财务部职责

（一）负责管理本项目银行账户和货币资金，确保其安全；

（二）每月负责编制项目资金收支计划，控制向供方资金支付额度，严禁超合同比例付款；

（三）负责办理财务结算和工程款的回收，至少按季与业主对账一次，以书面形式询证；

（四）负责按月进行材料签证，坚决杜绝“以盘代耗、以领代耗、一次出库”现象；

（五）负责按单项单位工程归集成本费用，按相关合同约定的标的、量价进行核对，对发票、结算件、表单等资料进行合法、合规、合理性审核；

（六）每季度末，负责组织项目相关部门进行成本分析，做好两算对比，找出每月差异，分析形成的原因，查找项目成本管理的缺陷和漏洞，并及时上报成本分析；

（七）负责组织项目相关部门编制项目全面预算工作，做好预算与实际对比分析；

（八）负责项目财务决算，按月、季、年编制 NC 系统报表并及时上报；

（九）负责项目《外出经营活动证明》办理、报验和缴销工作；

（十）负责项目预缴税款的缴纳、纳税申报表申报工作；

（十一）负责做好项目税收筹划工作，规范发票管理，一般计税项目要保证分包、材料、机械费等进项税及时报验，简易计税项目要确保差额纳税；

（十二）项目完工后，负责整理已完项目成本盘点数据，并每月将新发生的成本支出归集、汇总，送交经营部作为结算前的参考数据，并与目标成本对照分析，找出差距，通过竣工结算解决；

（十三）负责办理项目终结审计及效益兑现的相关工作；

（十四）负责项目财务档案收集、整理及归档工作，项目完工后，财务档案及时归至公司档案室；

（十五）负责项目半年报、年报久期决算工作；

（十六）负责项目薪酬制度执行及其他日常薪酬分配事宜；

（十七）负责项目 NC 系统业务模块的实施与管理工作；

（十八）按财务制度及公司要求，负责办理日常会计事务。

## 第七条  物资设备管理部职责

（一）贯彻执行公司供应商管理办法、集中采购管理办法、物资招标管理办法、物资管理办法和公司机械设备管理的规则制度。

（二）负责工程项目物资采购计划的编制工作，配合采购中心做好物资集中采购，组织实施公司集中采购范围外的物资或采购中心授权委托物资的采购；

（三）参与两级公司物资集中采购招标及评审；

（四）负责项目部的物资采购及采购中心授权委托采购的合同签订及合同评审，办理物资采购的资金支付手续；

（五）及时办理物资的验收、入库及结算工作；

（六）负责项目一般存货的盘点工作；

（七）负责废旧物资、工程余料及下脚料处置的报批；

（八）负责项目周转材料租赁的相关工作及现场管理；

（九）负责本项目在中冶采购电子商务平台实施集中招标采购， 及时收集、整理、分析集中采购过程的相关信息，做好物资采购的风险控制；

（十）负责供应商的准入推荐，配合公司完善供应商体系，协助公司采购中心做好对供应商的考核评价，协助公司建立合格供应商名录；

（十一）负责项目部物资内控与风险管理；

（十二）负责落实公司采购质量管理的规定；

（十三）做好项目部物资机械设备管理基础工作，接受公司相关部门的监督、检查、指导。

（十四）负责项目部机械设备的使用、保养、检修管理制度的制定；

（十五）负责所有自有及租赁机械设备（包括特种设备、运输设备）的使用过程中的管理；

（十六）负责机械设备的使用、维护保养、检修；

（十七）负责机械设备的大（中）修和技术改造以及相应的技术性能试验；

（十八）负责建立《项目部机械设备管理台账》，做好原始记录和统计资料的积累和分析，正确及时填报各种统计报表；项目部需每月反馈当地机械设备租赁市场信息，上报两级公司；

（十九）负责机械设备租赁合同的起草、洽谈、内部评审；

（二十）参与机械设备事故的调查、鉴定及处理。

## 第八条  综合办公室职责

（一）负责项目部的文秘工作和计算机管理；

（二）负责本项目文件和资料的控制与内部沟通；

（三）负责组织现场企业文化建设、项目外化、现场保卫及维稳工作；

（四）负责办公场所、生活区域后勤管理、公共卫生管理；

（五）负责项目部会务工作和外事接待工作；

（六）负责项目部办公、生活资产（含小车）的管理；

（七）履行三标一体化管理体系分配的管理职责；

（八）负责项目部的印鉴管理；

（九）负责年度办公资产的盘点工作；

（十）负责项目部的党群、廉政建设工作；

（十一）负责项目人力资源需求预测及配置工作；

（十二）负责项目法务、诉讼管理工作；

（十三）负责项目档案资料的管理工作；

（十四）组织现场员工的培训管理工作；

（十五）负责项目员工的绩效考核管理工作；

（十六）负责项目临时用工的管理；

（十七）负责项目人员意外伤害保险管理；

（十八）负责项目 NC 系统业务模块的实施与管理工作。

# 第二章 项目经理部岗位职责

## 第一条 项目经理

（一）组建项目部的管理机构，做好人员配置工作，明确各类人员岗位职责和职权；

（二）组织编制项目策划、项目综合总进度计划、成本实施计划、资金收支计划、采购总规划和分类采购计划、劳务分包使用计划；

（三）批准项目管理总目标、阶段目标和构成成本的单项预算控制目标；

（四）参与工程设备、工程材料招标采购、工程分包采购和劳务分包招标采购等配置生产要素，签订经济合同；

（五）组织工程设备、工程材料和各类生产要素按计划进场；

（六）组织公司各项管理制度贯彻执行，策划并审批符合公司三标一体化管理体系文件要求的项目管理目标计划；

（七）组织临时设施建设和其他生活设施准备；

（八）组织进场管理人员和作业人员的安全教育、劳动纪律教育、“三标”管理体系教育、形象风纪教育；组织策划现场的企业文化建设；

（九）推行技术创新、技术进步；

（十）贯彻公司管理方针和管理目标，保持三标一体化管理体系在本项目的有效运行，接受内外部审核，并持续改进；

（十一）组织按期下达项目部人员绩效考核指标，并做好人员业绩考核工作；

（十二）组织实施公司薪酬管理制度，并做好动态管控工作；

（十三）组织项目成本分析和索赔工作；

（十四）组织实施以劳动定额、材料消耗定额和机械台班定额为依据的全额计件工资制，并与支付其有关费用挂钩；

（十五）根据发包方指令，组织实施经发包方批准的应对风险的应急预案；

（十六）组织处理安全事故和工程质量事故；

（十七）负责项目企业文化建设、廉政建设和劳动竞赛活动；

（十八）组织各项信息的收集、分析和处理；

（十九）接受公司对项目的监督、检查、审计和考核；

（二十）组织办理工程技术竣工、竣工交验、试运行、考核验收及期间服务工作；

（二十一）组织工程交工资料的整理和交接；做好创优工程项目申报前的各项基础工作；

（二十二）组织工程结算、价款回收和期间债权债务清付，办理合法的债权手续；

（二十三）组织编写项目终结报告；

（二十四）向发包方申请项目管理目标责任终结考核、审计、兑现和项目部解体等事宜；

（二十五）完成向公司财务部门移交本项目的财务工作；

（二十六）全面及时地向发包方档案室送交符合规定要求的工程档案资料；

（二十七）项目后续工程跟踪和信息反馈；

（二十八）协助发包方进行本项目的债权回收和债务处理；

（二十九）参与工程保修期内的工程回访、保修；

（三十）配合公司进行项目评奖申报工作；

（三十一）参与工程保修期内一般及以上质量事故的处理；

（三十二）参与有关本项目的法律诉讼或仲裁事务；

（三十三）组织实施信息化建设、使用和管理工作。

（三十四）负责项目所在地周边市场开发及项目滚动发展。

## 第二条 党工委（支部）书记、纪检员

（一）协助项目经理开展项目管理工作；

（二）负责项目党组织建设和党员队伍管理工作；

（三）负责项目党风廉政建设及纪检监察工作，负责项目纪检组职责的履行；

（四）负责项目精神文明建设、思想政治工作及群众工作；

（五）负责项目重大安全及不稳定事件的处置等；

（六）协同组织项目员工队伍建设；

（七）组织项目企业文化建设工作。

## 第三条 项目副经理（施工）

（一）组织工程设备、工程材料和各类生产要素按计划进场，并负责进场验证工作；

（二）参与施工图纸自审事宜， 参加图纸会审；

（三）具体负责开工前各项施工准备工作；

（四）参与工程设备、工程分包、劳务分包等招标采购工作；

（五）参与单位工程、分部、分项工程划分；

（六）负责组织实施编制工程网络计划， 并落实需配备的各类资源；

（七）负责现场施工作业管理及现场工程调度工作；

（八）组织办理工程签证、工程联系单等手续， 以及同业主其他工程管理事项的沟通；

（九）组织施工设备进退场、试车、验收、作业调度等管理工作；

（十）负责项目安全管理及现场文明施工管理；

（十一）按职责权限规定组织对工程分包方、劳务分包方、设备方等合作方准入、验证、评价、总结、作业调度等；

（十二）组织专业工序交接和工程成品(半成品)维护；

（十三）收集、整理和处理顾客对工程工期、质量和服务的信息， 实施顾客满意度的监视和测量，并上报调查报告；

（十四）负责及时、准向公司上报工程网络计划、工程项目重大节点上报和资源配置情况及问题；

（十五）完成项目经理交办的其他工作；

（十六）组织业务系统系统数据录入， 确保录入数据质量。

## 第四条 项目副经理(经营)

（一）组织项目成本控制计划的编制和实施，并做好动态监控工作；

（二）组织编制和实施本项目制造成本实施计划和成本预算、材料预算，工程量清单计价预算；

（三）负责项目部工程设备、材料、工程分包和劳务分包招标采购或委托集中采购具体组织工作；

（四）审核本项目工程设备、工程分包、工程材料、劳务分包采购价格和施工设备租赁等价格；

（五）依据施工图预算和工程进度计划， 组织编制业主供货计划和其他材料采购计划及材料进场验收工作；

（六）负责组织劳动定额、机械台班定额和材料消耗定额管理；

（七）负责项目预结算工作，组织办理工程结算、决算和索赔工作；

（八）负责及时、准确的编报经营方面的各类统计报表，每月进行经济活动分析（具体根据公司经营计划部制定周期来定）；

（九）负责项目人力资源需求评估及配置工作；负责项目人力成本控制及薪酬制度执行工作；

（十）组织项目人员绩效指标下达及具体考核工作；

（十一）负责项目分包合同和公司内部三级合同的签订工作；

（十二）监督、审查分包工程进度款的支付情况，监督项目资金的使用情况；

（十三）组织项目全面预算的编制、执行、控制和分析；

（十四）组织开展项目成本预算的分解、控制、核算和分析工作；

（十五）组织项目财务结算和工程款回收，以及债权债务清理；

（十六）负责项目参加施工的内部各二级单位的项目成本核算的指导、协调、控制和分析；

（十七）组织业务系统信息化建设、使用和管理工作。

## 第五条 总工程师（副总工程师、技术负责人）

（一）贯彻执行国家及上级技术政策和技术标准和规范，贯彻实施公司确定的本项目创优计划及目标；

（二）负责建立和健全项目技术质量责任制，组织现场人员的技术教育和质量教育；

（三）组织图纸自审，组织参加会审；组织编制施工进度计划；

（四）主持编制实施项目总规划或项目组织总设计、质量创优计划、科技创新计划、安全专项方案，组织审核施工方案；

（五）负责组织单位、分部、分项工程划分，组织单位工程质量评定；

（六）组织编制项目质量计划，主持质量管理体系工作；

（七）主持本项目技术、质量和现场计量工作；

（八）负责特殊过程的质量监控和组织处理工程质量问题；

（九）组织编制技术竣工方案；

（十）组织交工项目的技术资料整理和移交；

（十一）组织编写工程技术总结；

（十二）组织业务系统信息化建设、使用和管理工作；

（十三）完成项目经理交办的其他工作。

## 第六条 安全总监

（一）贯彻有关法律法规和有关要求，组织编制和实施本项目安全、环保管理制度，落实本项目安全责任制；

（二）组织编制和实施环境/职业健康安全管理方案、应急救援预案、安全工作计划；

（三）组织开展现场人员的安全教育活动， 创建安全质量标准化工地； 组织开展工程安全文化建设；

（四）组织做好环境因素、危险源的识别、发布、变更和上报备案工作； 组织安全环保设施的配备与到场验收，组织大临设施、安全用电设施、脚手架、消防器材、劳动保护用品的验收， 检查控制特殊作业人员的安全操作证件；

（五）根据需要组织现场重大危险源提醒牌配备与保持； 做好化学危险品的进场控制和保存期间的管理；

（六）做好现场巡查和综合监督检查， 监督检查安全日志、检查记录、绩效监测记录；

（七）负责组织处理现场安全事故， 及时启动应急救援预案；

（八）负责组织本项目环境、职业健康安全管理体系中记录控制、环境因素、危险源辨识与风险评价、管理方案运行控制、应急准备与响应、过程监视测量、不合格项和事故事件控制以及有关要素的控制；

（九）负责组织施工现场和临时住所、食堂的消防管理， 开展消防演练；

（十）组织综合项目管理软件中安全模块所需本项目的信息的采集及上传；

（十一）监督检查安全教育和培训、新入厂人员三级安全教育情况， 开展各种形式的安全教育培训活动。负责组织开展防火宣传教育， 普及消防知识；

（十二）组织业务系统信息化建设、使用和管理工作。

## 第七条 工程部部长

（一）接受本项目施工合同的现场交底；具体组织开工前各项准备工作， 及时组织办理开工报告；

（二）组织编制和实施网络进度计划、生产要素需用量表；

（三）组织工序过程控制， 健全施工日志； 现场文明施工管理；

（四）负责施工过程中与业主的沟通， 收集管理施工信息， 负责施工调度、施工设备进退场和劳动力调配；

（五）组织办理工序交接验收和交付手续；

（六）对工程设备的进场、防护、开箱验收以及修配改实施管理；

（七）组织对工程分包方、劳务分包方的进场验证、评价、总结、作业调度及结算工程量确认等；

（八）负责本项目基础设施、分包管理、施工过程管理、管理方案运行控制、顾客满意度监视和测量等过程的管理， 做好记录，并上报相关报表；

（九）贯彻执行公司管理方针、规章制度和质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件，按照本项目分工组织制定和实施有关的工程项目管理制度；

（十）根据公司制度、本项目制度、本项目承包合同和业主阶段性要求，开展本部门主管要素以及相关要素的过程控制和监视测量， 减少和避免不符合的出现， 保证本部门责任目标的全部实现；

## 第八条 施工员

（一）编制和组织实施本项目网络计划，及时予以调整，保证其准确性，并采取有效措施保证重大工程接点的实现；

（二）及时制定计划和调配施工生产人员、施工设备、工程物资、工程设备进场，组织有关进场验证工作，建立健全施工设备台账；

（三）及时协调、安排加班和夜间工作；

（四）及时向项目领导、工程部副部长、部长报告工程进度、资源需求和到位情况，通过会议等形式安排和落实有关工作计划；

（五）保持与业主、作业队伍的正常沟通渠道， 加强过程协商与交流， 做好施工日志；

## 第九条 安全环保部部长

（一）及时组织办理特种工程设备安装告知报告；

（二）负责本项目三标一体化管理体系中记录控制、环境因素与风险评价、应急准备与响应， 做好记录，并上报相关报表；

（三）贯彻执行公司管理方针、规章制度和质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件，按照本项目分工组织制定和实施有关的工程安全管理制度；

（四）组织做好环境因素、危险源的识别、发布、变更和上报备案工作；

（五）组织开展现场人员安全教育活动， 创建现场标准化工地；

（六）组织安全环保设施的配备与到场验收，组织安全用电设施、脚手架、消防器材、劳动保护用品的验收， 检查控制特殊作业人员的安全操作证件；

（七）组织现场五牌一图、安全技术操作规程、安全环保标识的配备与保持；

（八）做好化学危险品的进场控制和保存期间的管理；

（九）做好现场巡查和综合检查， 开展隐患排查整治活动， 做好安全日志、检查记录、绩效监测记录；

（十）负责组织处理现场安全事故， 及时启动应急救援预案；

（十一）负责施工现场和临时住所、食堂的消防管理， 开展消防演练；‘

（十二）监督检查安全教育和培训、新入厂人员三级安全教育情况，开展各种形式的安全教育培训活动；负责组织开展防火宣传教育， 普及消防知识；

## 第十条 安全员

（一）贯彻执行国家、政府部门环境/职业健康安全和劳动保护的法律、法规和公司的安全管理制度，参与制订和实施本项目的环境/职业健康安全管理目标、规章制度、管理方案、应急救援预案；参加审查施工组织设计和安全技术措施计划， 编制年度安全生产工作计划， 并对贯彻执行情况进行督促检查；

（二）经常深入施工现场，掌握安全生产情况，调查研究不安全因素，提高改进措施；督促施工人员遵章守纪，制止任何人违章指挥或违章作业，对不听制止的有权按规定执行处罚,遇到严重险情，有权暂停生产， 并报告领导处理；

（三）参加对本项目安全环保设施、安全防护用品的验收； 负责日常检查和维护施工现场的安全防护措施， 发现问题及时处理，及时消除事故隐患，督促施工人员正确使用或穿戴防护用品；做好施工现场的安全管理和监督检查工作， 做好每天的安全日记；

（四）做好安全环保五图一表、安全技术操作规程的悬挂和保持，根据需用做好重大危险源提醒牌悬挂与保持；

（五）监督检查特殊作业人员的持证上岗工作、特种设备的准用证和安装验收资料；

（六）负责组织本责任区域的安全生产的宣传、教育培训，开展各项安全活动，总结交流并推广安全工作的先进经验；

（七）参与化学危险品的进场验收和保存期间的控制管理；

（八）对施工现场的文明施工情况进行监控，抓好工地、办公区、生活区的环境卫生管理工作；参与主要安全设施及劳防用品的验收； 负责组织对外架、“ 四口”、安全网、施工机具、施工用电的日常验收；

（九）参加本项目组织的、业主组织的和公司组织的、当地政府安监部门组织的安全环保检查，填写工作检查记录和签发整改通知单， 限期整改并检查验收；

（十）协助有关部门做好对项目上职工的健康检查、劳动卫生、防暑降温、防寒保暖等工作；

（十一）按期向项目部所属单位/公司安保部上报月（ 季或年）度环境/职业健康安全情况报表，按规定审核职工保健津贴费的发放；

（十二）发生事故及时启动应急救援预案， 抢救伤员， 保护现场， 并向施工负责人报告；

（十三）参与事故的调查分析， 督促有关人员落实防止事故重复发生的措施；

（十四）负责监督检查安全教育和培训、新入厂人员三级安全教育情况，组织开展各种形式的安全教育培训活动。负责组织开展防火宣传教育， 普及消防知识；

## 第十一条 技术质量部部长

（一）组织管理施工图纸、设计变更、技术标准和验收规范等技术性文件；

（二）组织编制和实施单位工程施工组织设计、项目划分、作业设计、技术交底卡、项目质量计划等；

（三）组织技术交底， 施工测量管理； 组织工程技术资料的整理和归档；

（四）贯彻有关法律法规和有关要求、公司的技术、质量制度，组织编制和实施本项目技术、质量管理制度， 落实本项目质量责任制； 编制工程质量统计报表；

（五）组织编制和实施创优工作计划、检试验计划；

（六）组织工程质量自检活动； 组织检查工序质量、分部分项施工质量； 组织单位工程质量验收；

（七）根据需要组织现场质量通病预防措施提醒牌；

（八）负责组织处理现场质量；

（九）负责组织本项目质量、环境、职业健康安全管理体系中记录控制、监视和测量装置管理过程、数据分析过程、过程监视测量、不合格项和事故事件控制以及有关要素的控制；

（十）执行质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系文件中， 保证不出现严重问题；

## 第十二条 技术员

（一）及时做好施工组织设计、施工方案、专项技术方案的编制工作， 保证其具有较强的可操作性；

（二）认真开展图纸和工程技术文件的自审，建立健全自审记录；建立健全技术变更手续，及时办理技术签证；

（三）按照分管的工程/工序， 做好技术交底卡和技术交底记录， 并对其工序环节的实施过程进行巡查控制；

（四）抓住关键工序设备、人员有效性控制，重要参数的监测控制；抓住特种设备安装的告知、监控验收工作；

（五）抓好工序交接验收、技术竣工试车与验收；

（六）做好与本职有关的技术资料的收集和向资料室的移交工作；

（七）建立健全检测设备台账和有关有效性证据， 及时向主管部门报送检测设备月度报表；

## 第十三条 资料员

（一）按照公司和业主规定编制工程资料控制目录， 按时收集、整理、编目， 保存在适宜的环境；

（二）做好图纸的催要、收发工作， 收集整理有关技术变更资料；

（三）做好资料的利用、查阅、编册、归档工作；

## 第十四条 质检员

（一）严格按照国家标准、规范、规程对本项目工程（ 产品） 质量实施全面监督检查， 并对本项目工程（ 产品） 质量检查工作负直接责任；

（二）根据安排制定并实施本项目质量管理制度、检试验计划、创优工程计划。参与质量综合检查好评价分析；

（三）严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收关，审查/验证操作者的资格和技术熟练程度，审查检验批的评定及有关施工记录， 填写工程报验资料， 交监理工程师组织验收； 做好分项、分部（ 子分部） 工程质量验收、评定工作；

（四）做好有关工程质量记录的收集、整理工作， 及时上报质量报表；

（五）对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况， 应当场制止， 提出返修或停工意见；

（六）负责本项目本专业工程事故的取证评价， 参与调查分析和纠正预防措施的制定；

（七）对本项目本专业工程发生的轻微违规事项的整改进行监督和验证。

## 第十五条 经营部部长

（一）组织编制和实施本项目制造成本实施计划和成本预算， 合理确定预计总成本、预计总收入； 审核分包工程预算；

（二）掌握市场价格信息，审核工程设备、工程分包、工程材料、劳务分包采购价格和施工设备租赁等价格； 向业主及时报送、审核施工图预算/工程量清单计价预算， 催收工程款；

（三）管理工程合同, 按公司流程要求做好合同执行过程的修改的控制； 归口管理外部分包合同、租赁合同等； 具体负责办理工程决算和索赔工作；

（四）严格按照公司集约化、程式化要求承办项目经理部公开招标投标的日常工作；

（五）每月组织召开经营管理会议，进行经济活动分析，每季度向主管部门报送一次本项目经济活动分析报告；

（六）及时办理人员调动手续，建立本项目人员台账和资格证书台账，保留必要的证书原件好复印件（包括自有的和外来的）； 组织开展规章制度、有关规范知识教育培训；

（七）实施与责任绩效挂钩的内部人员岗效工资、全额计件工资制度；认真执行公司的薪酬等级和绩效考核制度和考核结果；

（八）组织做好本项目三标一体化管理体系中人力资源管理、与顾客有关过程、分包管理过程的管理和控制；

（九）履行公司质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系确定的职责；

（十）及时、准确地编报经营方面的各类统计报表；

（十一）负责组织项目预结算编制工作； 分包进度款审核工作。负责项目的经营策划书编制工作；

## 第十六条 预算员

（一）做好分管专业成本预算、材料预算、分包预算， 及时提交施工图预算/工程量清单计价预算；

（二）核查预算执行情况； 负责领导安排的预算编审和工程结算；

（三）核查投标价格与施工图预算的差额， 及时向项目经理部提出分析意见；

（四）参加项目月度经营例会， 提出预算方面的有关问题和控制成本的意见/建议；

（五）做好造价成本控制工作；

（六）具体办理工程分包、劳务分包招标评标管理、分包/租赁/采购合同评审， 做好本项目合同管理；

（七）具体办理分管专业的工程结算、分包结算及配合公司审计核查工作；

（八）配合经营部长做好标价分离、项目经营策划、项目结算、二次经营等管理工作；

（九）组织项目月度盘点统计， 及时向主管部门报送产值报表；

（十）建立健全施工图、工程经济技术资料、索赔资料和有关法规的台账管理，并保证保管资料的有效、完整；

（十一）对项目物资采购计划进行审核；

（十二）参与公司物资集中采购招标评审和合同评审；

（十三）参与公司物资集中采购成本管控。

## 第十七条 财务部部长

（一）具体办理项目的成本管理和会计核算工作， 以及项目日常会计事务；

（二）具体编制项目资金收支计划和财务预算；

（三）具体落实全面预算的编制、执行、控制和分析；

（四）具体开展项目成本预算的分解、控制、核算和分析工作， 及时提供真实、准确、完整的成本信息；

（五）办理项目财务结算和工程款的回收， 以及债权债务清理， 参与工程决算和索赔工作；

（六）按期编制财务月度、季度、年度会计报表和其他各类财务报表， 确保数据真实完整；

（七）落实执行公司资金集中管理制度， 对项目经理部资金运营的合规性、合法性承担相应责任；

（八）具体办理税务登记、申报和缴纳；

（九）落实项目财务信息化建设， 推进用友 NC 系统的正常运行；

（十）具体负责项目经理部日常经营费用（ 主要指项目办公费、差旅费、业务招待费等可控费用） 的控制；

（十一）具体负责项目参加施工的内部各二级单位的项目成本的核算、指导、协调、控制和分析；

（十二）负责项目会计档案的保管、整理、立卷和归档工作；

（十三）负责检查指导本部门下属员工的业务工作；

（十四）负责项目 NC 系统相应模块的实施与管理工作。

## 第十八条 出纳会计

（一）按照现金管理规定的范围办理现金支付， 依照银行结算的规定， 办理资金结算业务；

（二）及时登记现金和银行日记账， 现金、银行日记账要日清月结；

（三）严格遵守库存现金核定限额，做到不任意“ 坐支”、不以“ 白条”抵充库存现金、不保管帐外现金，按规定填制现金盘点表；

（四）月终根据银行日记账与银行对账单核对， 编制银行余额调节表， 对未达帐项逐笔列示， 做到及时查询和清理；

（五）及时取回银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证， 交主办会计进行处理；

（六）负责库存现金、票据等有价证券的安全完整,保险柜密码要严格保密， 不得将保险柜钥匙交给他人；

（七）与主办会计分开保管银行印鉴章， 出纳会计保管财务专用章， 并按规定使用财务专用章以及其他有关印章， 设置台账登记除票据外财务专用章的使用情况；

（八）负责空白支票和空白收据的管理,专设支票领用和注销备查簿， 负责登记“ 应收票据登记簿”；

（九）负责项目工作人员及其他人员的工资发放工作；

（十）负责现金凭证、银行凭证和日记账的整理、装订， 配合主办会计立卷、归档的工作；

（十一）落实项目财务信息化建设应用， 推进用友 NC 系统的正常运行；

（十二）上级领导交办的其他工作；

（十三）负责项目 NC 系统相应模块的实施工作。

## 第十九条 物资设备管理部部长

（一）负责主持项目部物资、机械设备管理的全面工作；

（二）认真贯彻国家的方针政策和公司物资系统、机械设备各类规章制度，并严格遵照执行。

（三）负责项目部所需各类供货商、设备租赁商的准入推荐工作；

（四）负责公司项目部材料计划、机械设备使用/租赁计划审核、集中采购物资的上报审核工作。

（五）负责对项目部对项目所需物资组织招标、询价比价工作,及时组织进货。

（六）负责项目部电商采购平台的招标采购工作；

（七）负责项目部所进材料的收、发、存及负责购材料质量、价格、交货期的跟踪服务及反馈分析工作；

（八）按内控工作要求及风险控制要求，对计划管理、供货商体系建立、招标、询价比价审批、合同审签、现场验收与消耗、各类基础台账的建立；

（九）负责组织项目部日常盘点，做好物资存货盘点工作；

（十）负责中冶电子商务平台业采购指标的落实于考评工作；

（十一）负责项目部周转材料的租赁、小型工、机具的使用管理工作；

（十二）负责项目部废旧物资、工程余料及下角料处置的审批工作；

（十三）负责协调集中采购物资专项资金的支付工作；

（十四）负责项目部机械设备的使用、保养、检修管理制度的制定与实施；

（十五）负责所有自有及租赁机械设备（包括特种设备、运输设备）的使用过程中的管理；

（十六）负责机械设备大中修计划的上报，组织机械设备的检修、技术改造以及相应的技术性能试验；

（十七）负责建立《项目部机械设备管理台账》，做好原始记录和统计资料的积累和分析，正确及时填报各种统计报表；

（十八）负责当地机械设备租赁市场价格信息调查，并按要求上报两级公司；

（十九）负责组织机械设备租赁合同的起草、洽谈、内部评审；

（二十）组织一般机械设备事故的调查、鉴定、处理及上报，配合较大、重大事故的调查、鉴定及处理。

（二十一）负责审核上报公司招标采购中心、项目监管部所需各类报表工作；

（二十二）负责检查项目部物资、机械设备人员的工作完成情况；

（二十三）负责组织召开物资、机械设备管理会议工作；

（二十四）负责组织参与计财部组织的项目成本分析，对材料使用量、价格等方面的问题做出分析、总结；

（二十五）负责本部门人员的思想、业务培训、开展职业道德，讲信誉、法制观念的教育；

（二十六）完成领导临时交办的其他工作。

## 第二十条 材料员

（一）认真贯彻国家的方针政策和集团公司物资系统各类规章制度， 并严格遵照执行。

（二）负责项目部所需各类供货商的准入推荐工作；

（三）负责编制项目部的物资材料计划及上报物资集中采购计划工作；

（四）负责对项目所需物资组织招标、询价比价工作， 组织进货；

（五）负责进场材料的原始凭证、合格证及检测报告等证明文件的收集工作。

（六）负责项目部周转材料的租赁、小型工、机具的使用管理工作；

（七）负责项目部废旧物资、工程余料及下角料处置的编报工作；

（八）负责项目周转材料及设备租赁的相关工作；

（九）按内控工作要求及风险控制要求， 编制计划管理、供货商体系建立、招标、询价比价审批、合同审签、现场验收与消耗、各类基础台账的工作；

（十）负责项目部所进材料的收、发、存工作；

（十一）负责参与计财部组织的项目成本分析， 对材料使用量、价格等方面的问题做出分析、总结；

（十二）负责参与项目部日常盘点工作， 做好物资存货盘点工作；

（十三）负责编制上报公司采购管理中心所需各类报表工作；

（十四）完成部长临时交办的其他工作。

## 第二十一条 机械员

（一）负责编制机械设备使用/租赁计划；

（二）负责项目部机械设备的使用、保养、检修管理制度的实施；

（三）负责编制《项目部机械设备管理台账》，做好原始记录和统计资料的积累和分析，正确及时填报各种统计报表；

（四）负责所有自有及租赁机械设备（包括特种设备、运输设备）的使用过程中的管理；

（五）参与机械设备大中修计划的编制，参与机械设备的检修、技术改造以及相应的技术性能试验；

（六）参与当地机械设备租赁市场价格信息调查；

（七）参与机械设备租赁合同的起草、洽谈、内部评审；

（八）完成领导临时交办的其他工作。

## 第二十二条 综合办公室主任

（一）负责项目部的文秘工作，以及文件的管理和控制，建立完善的文件收发和阅文记录、文件控制清单和法律法规清单， 并定期向主管部门报送与更新， 做好合归性评价；

（二）负责项目部会务、外事接待和后勤保障工作；

（三）负责项目部的企业文化建设及宣传工作；

（四）负责项目部办公、生活资产（ 含小车） 的租用合同签订及管理；

（五）负责施工现场、临时住所的保卫、维稳工作；

（六）建立健全办公室有关的规章制度， 并认真组织实施；

（七）负责本项目部印鉴的管理；

（八）负责项目部的党群工作；

（九）编制和组织实施食物中毒预案，开展好本项目卫生防疫工作， 组织项目管理人员健康检查， 督促作业单位开展健康检查；

（十）履行三标一体化管理体系分配的其他管理职责；

（十一）完成项目经理交办的其他工作；

（十二）负责项目 NC 系统相应模块的实施与管理工作。

## 第二十三条 劳资员

（一）负责编制项目部人员配备情况， 及时为领导提供决策资料和合理化建议；

（二）负责组织项目部人员继续教育培训、职称申报、技能等级晋升工作；

（三）负责项目经理部人员的考勤、休假管理； 编制工资表， 上报人事劳资有关报表；

（四）负责项目经理部人员工资收入台账的建立及险金的管理工作；

（五）负责进入现场的所有用工人员的身份信息的审核验证工作， 建立相关台账信息；

（六）组织进入现场的所有用工人员的进场教育培训工作， 核发进入现场准入证；

（七）建立现场农民工工资支付流程， 监督检查支付情况；

（八）动态核查项目农民工使用情况， 建立核查信息记录， 及时清退不符合条件的用工；

（九）组织项目用工人员的培训工作， 确保持有效证件上岗。

（十）监督检查分包商为农民工建立社会保险情况， 充分掌握信息， 督促建立；

（十一）制定应对突发事件的应急预案， 防止拖欠农民工工资群访事件的发生；

（十二）负责人力系统等相应模块的实施工作。

## 第二十四条 保卫后勤

（一）抓好保安人员的管理， 做好施工生产现场临时住所的门卫工作， 做好夜间和节假日值班工作；

（二）建立健全每天的保卫与访问登记记录、节假日值班记录、化学危险品登记与保管记录；

（三）抓好临时住所、食堂的卫生防疫建设，管理好食堂炊事员健康证、现场生活垃圾处理，搞好环境卫生；

（四）按期检查消防器材的配备及其有效性， 发现问题立即组织整改；

（五）及时有效地开展消防培训和应急演练， 做好有关记录。